I. FA-IT 통합솔루션팀 중점 업무 추진 현황

1. 주요 업무 현황 : S유태규

- 진동 모니터링 솔루션 프로토타입 개발

- ‘QM30VT3’ 진동 센서 기반의 고장 진단 알고리즘 상세 설계

- Claude AI를 활용하여 FFT 분석 화면 및 고장 진단 결과가 실시간 매핑되는 인터랙티브 프로토타입 구현 완료

- 올인카본 개발 착수 전, 요구사항 명세서(PRD)를 대체할 가시적 결과물 구현 완료
→ Github 업로드 완료

- 타 솔루션 업체 및 IIoT 플랫폼 분석

- SEW-EURODRIVE ‘DriveRadar’ 플랫폼 벤치마킹

- ‘데이터플로우(DataFlow)’ 업체의 당사와의 기술적 시너지 및 협업 구조 검토 및 미팅 진행

- 정보시스템사업부 IoT 모니터링 기술 아키텍처 수립 및 협의

- IoT 솔루션 도입이 생소한 점을 고려하여, 센서 데이터 수집부터 서버 전송까지의 기초 개념 및 전송 경로 가이드라인 정의

- 중간 게이트웨이 없이 센서에서 온프레미스 서버로 직접 데이터를 전송하여 복잡도를 낮추는 직결 수집 방식 타당성 검토

II. FA-IT 통합솔루션팀 금주 영업활동 현황 : 3월 3주

- 경기테크노파크 정부지원사업 조사

- 개요 :

- 경기 지역 내 제조 기업 및 당사 로봇 자동화 솔루션 연계 가능 정부지원사업 조사

- 내용 :

- 산업용 로봇 및 자동화 시스템 도입 지원 규모, 신청 자격 및 추진 일정 상세 검토

Ⅲ. FA-IT 통합솔루션팀 차주 영업활동 계획 : 3월 4주

- 보쉬렉스로스 & 올인카본 협업 미팅

- 보쉬렉스로스의 업무 협업으로 올인카본과 3자 미팅 예정
→ 업무 미팅 일정 조율 중

- 산업용 로봇 시장 조사 및 관련 S/W 플랫폼 조사

- 국내외 산업용 로봇 시장 트렌드 및 주요 수요 산업군별 도입 사례 분석

- 관련 S/W 플랫폼 벤치마킹

Ⅳ. 기타 보고 사항 :

- 미쓰비시 교육

- MFEC LV2 교육 : 3/23 (월) ~ 3/26 (목)

- 정보시스템사업부 IoT 솔루션 개발

- 정보시스템사업부서와의 업무 분장 확인 필요

- 올인카본 본 개발 일정 지연

- 법무팀 계약 검토 지연 및 올인카본 타 프로젝트 일정 중첩에 따른 개발 착수 시점 조정
→ 4월 예상